# Documento de fin del sprint 3.

# Métricas del proyecto

El grupo opta a la franja de nota <= 10.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Métrica** | **Valor** | **Valor Sprint 2** | **Valor**  **Sprint 3** |
| **Nº de entidades (excluyendo actores)** | *11* | *3/11* | *9/11* |
| **Relaciones** | *18* | *2/18* | *14/18* |
| **Relaciones N:N** | *3* | *0/3* | *3/3* |
| **Restricciones Simples** | *19* | *9/19* | *16/22* |
| **Reglas de Negocio** | *6* | *0/6* | *2/6* |
| **Historias de Usuario totales** | *20* | *8/20* | *15/20* |
| **Historias de usuario involucrando 2 o más entidades** | *11* | *4/11* | *7/11* |
| **Historias de usuario involucrando 3 o más entidades** | *7* | *2/7* | *4/7* |
| **Actores** | *4* | *3/4* | *4/4* |

Debido a cambios en el modelo conceptual y otras modificaciones:

* El número de entidades (excluyendo actores) ha pasado de 10 a 11.
* El número de relaciones ha pasado de 15 a 18.
* El número de restricciones simples ha pasado de 19 a 22.
* El número de historias de usuario involucrando a 2 o más entidades pasa de 10 a 11.
* El número de historias de usuario involucrando a 3 o más entidades pasa de 6 a 7.

Faltan por hacer:

* Entidades no actores: PedidoRecambios, FacturaRecambio.
* Relaciones: LineaFactura-EjemplarRecambio, PedidoRecambios-Recambios, PedidoRecambios-FacturaRecambio, Proveedor-PedidoRecambios.
* Restricciones simples: RS1, RS3, RS4, RS10, RS15 (falta contraseña), RS21
* Reglas de negocio: RN2, RN3, RN4, RN5.
* Historia de usuario: H17, H14, H13, H15, H16.

# Planificación seguida en el sprint (incluido en el entregable 1).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Historia de usuario* | *H03 Información sobre reparaciones* | *Francisco*  *Jesús* | *3* |
| *Prueba* | *H03* | *Alejandro*  *Antonio* | *3* |
| *Historia de usuario* | *H04 Reparaciones comunes* | *Francisco*  *Jesús* | *3* |
| *Prueba* | *H04* | *Francisco*  *Jesús* | *3* |
| *Historia de usuario* | *H08 Cancelación de citas COVID19* | *Alejandro*  *Antonio* | *3* |
| *Prueba* | *H08* | *Sergio* | *3* |
| *Entidad* | *Factura* | *Sergio* | *3* |
| *Historia de usuario* | *H20 Factura* | *Alejandro*  *Antonio* | *3* |
| *Prueba* | *H20* | *Alejandro*  *Antonio* | *3* |
| *Historia de usuario* | *H01 Historial reparaciones* | *Francisco*  *Jesús* | *3* |
| *Prueba* | *H01* | *Sergio* | *3* |
| *Historia de usuario* | *H02 Notificación por correo electrónico de vehículo reparado* | *Alejandro*  *Antonio* | *3* |
| *Prueba* | *H02* | *Alejandro*  *Antonio* | *3* |

El tiempo dedicado por cada miembro viene el archivo de Clockify adjunto.